Møtereferat

| Møte | Styrearbeid 2017-2018 | Møtedato: | Tidspunkt: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. 3 | Styremøte | 31. mai 2017 | 2000-2115 |
| Deltakere: | Anne-Gry, Kirsti, Monique, Jarle, Arne | Møtested: JAM Referent: JAM |  |
| Forfall: Margaret (vara) |  |  |  |

Hjemmeside: www.maikollen.net

| Saksnr. | Sak | Ansv | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Styret for 2017-2018 Leder: Anne-Gry Rønning-Aaby AGRA Nestleder: Monique Orveland MOO Kasserer: Arne Haug AHA Styremedlem: Kirsti Løken KL Styremedlem: Jarle Mugås JAM Vara: Margaret Letnes MAL Plan for kommende møter; tid og sted: 31.5. kl 2000 JAM 23.8. kl 2000 MOO 20.9. kl 2000 MAL 18.10. kl 1800 – befaring deretter styremøte hos AHA 13.11. kl 2000 AGRA 6.12. kl 2000 KL 17.1.2018 kl 2000 JAM 14.2. kl 2000 MOO Årsmøte: 7. mars 2018 kl 1900 Dugnad: 3. mai 2017 kl 1730 Ansvarsfordeling: AGRA Styresaker – brev, vakthold, uteareal mv. AHA Regnskap/budsjett, medlemsregister – Canal Digital, Utelys MOO Nettside – lekeplasser/uteareal KL Rodeledere JAM Sommervedlikehold, vintervedlikehold KL/JAM Vei, postkasser MAL Vei, alle områder etter behov | Styret |  |
| 2 | Økonomistatus Alt er ajour og regninger er betalt. Pr i dag kr 102.342 kr på konto. Vi har ca 150.000 disponibelt i løpet av året. Prioriterer å utbedre gangsti ned mot Leirskallen, men søker/avventer andre prosjekt for å bygge opp buffer. | AHA | Løpende |
| 3 | Dugnad Dugnad er fastsatt til 3. mai 2017. Oppgaver følger av oversikt etter dagens befaring og tilbakemeldinger fra rodeledere. MOO lager skriv for hver rode, og hvor det også fremgår behov for innkjøp/utstyr. Det skal skiftes/påfylles sand i sandkasser. På dugnaden fjernes sand, mens etterfylling gjøres i etterkant. Dette er ikke gjort enda, men tas nå i begynnelsen av juni. Bark som blir bestilt til fellesområdene, er forbeholdt Maikollen Huseierforening. Er det bark til overs etter dugnaden, kan den enkelte husstand forsyne seg til eget formål. Vi er gjort oppmerksom på at det er en husstand i Rode I som har forsynt seg av bark før dugnaden i år. Sklie i Rode V må males på nytt. Tar kontakt med rode leder. Det skal sammen med dugnad, oppfordres til navneforslag for veier. KL lager skriv til rodeledere. | KL Styret KL | Mai 2017 Juni 2017 |
| 4 | Vedlikehold/asfaltering Befaring viser at det er behov for asfaltering enkelte steder. Det skal utferdiges en plan for asfaltering, innenfor økonomien, jf. vedtak på årsmøtet. Det er enighet om å starte ved Rode III – Beverly, og deretter ta der det er behov. Det er også behov for utbedring av deler av gangsti ved den store lekeplassen. Notat fra befaring viser de områder som skal prioriteres, og legges til grunn for oppfølgning på kommende styremøte. Gangsti fra Beverly og ned til Leirskallen må høvles og asfalteres på nytt. Styret henvender seg til SUMO og ber om tilbud. ASAP. Ny merking av veier/parkering foretas ved asfaltering. MOO sjekker hvor maskin og fyll er, og bistand til arbeid. Det kjøpes inn maling til markering. Det er innhentet pris fra SUMO, og det innhentes tilbud fra andre også for sammenligning av pris. | KL/JAM MOO JAM/KL JAM | Vår/høst 2017 Mai 2017 Høst 2017 Vår 2017 |
| 5 | Årsmøte Årsmøte er fastsatt til 7. mars 2018. Personalrommet Stenbråten skole. Forberedelser behandles i 2018. På valg: Anne-Gry, Jarle, Margaret (vara), revisor og valgkomite. | Styret AGRA | Mars 2018 |
| 6 | Snømåking/Strøing Eksisterende avtale med Skandinavisk Utemiljø AS vurderes videreført. JAM følger opp. | JAM | Høst 2017 |
| 7 | Fartshumper Mobile fartshumper oppbevares hos Monique og Jarle, og skal plasseres ut i løpet av april/mai. Rodeledere konfereres for plassering. Jarle monterer hump ved lekeplass Sjekk fartshumper som er for krasse pga utgraving/nedsunket asfalt. Følges opp for vedlikehold. Rode II, Rode V og Rode III | KL/JAM KL/JAM | April/mai 2017 Vår 2017 |
| 8 | Gressklipping/sommervedlikehold Gressklipper oppbevares av rodeleder i Beverly (GB 301). Kantklipper oppbevares hos JAM. Hentet gressklipper, står hos JAM. Endre klippekart - HC har spurt om vi kan klippe litt bredere ned mot Rode III, samt området hvor det ble rensket på dugnaden. Vi ser hva vi kan få gjort med dette. Det anbefales innkjøp av en noe grovere dimensjon på snøre for å sikre holdbarhet. JAM kjøper tilbehør som snøre, drivstoff, olje m.m, og sørger for vedlikehold før oppstart. Gått til innkjøp av grovere snøre, dårlig kvalitet bør vurdere orginalt fra Hitachi. Gressklippavtale forlenges for sommer 2017 med bruk av egne ungdommer/voksne. JAM følger opp med informasjon i god tid før sesongen starter. | JAM | Sommer 2017 |
| 9 | Lekeplasser Det er fortsatt behov for noen utbedringer på lekeplassene. Aktuelt med tiltak rettet mot litt større barn – alder 4-12. Forslag fra årsmøte tas med i vurdering. MOO/AGRA lager forslag til neste styremøte – med pris. Det trengs sikring mot vei fra lekeplass ved rode IV. Be om tilbud fra aktuell leverandør slik at det er klar til budsjett 2018. | MOO/ AGRA JAM/KL | Høst 2017 Høst 2017 |
| 11 | Beplantning i fellesarealer Befaring - muligheter til å beplante i våre fellesarealer – fra rode IV – innkjøring – ønske om jord og beplantning. Kan gjennomføres ved dugnad av berørte. Jord fra privat hage kan brukes. | Styret | Vår 2017 |
| 12 | Postkassestativ Vedtak på å ha like postkasser/stativ tilsvarende Rode II. Utskifting bekostes dels ved at beboere betaler postkasse, mens stativ, grunnarbeid og vedlikehold bekostes av foreningen. Det lages en plan for utskifting der dette er nødvendig. Befaring viser at det er behov i enkelte roder, men foreløpig ikke alle. Den enkelte rodeleder avgjør dette sammen med beboerne i roden, og fremmer deretter sak for styret før arbeid igangsettes. | Styret | Løpende |
| 13 | Rodeleder –rode VI Ny rodeleder inntil videre er Monique. | MOO | Høst 2017 |
| 14 | Canal Digital – Generell avtale CD følges opp. Kontrakt utløper 2018. | AHA | Høst 2017 |
| 15 | Nabovarsler Det mottas med jevne mellomrom nabovarsler fra beboere. Styrets leder gis fullmakt til å undertegne nabovarsler på vegne av Maikollen Huseierforening. | AGRA | Mars 2017 |
| 16 | Rekkverk ved gangsti Rekkverk ved gangsti er rustent, og må vedlikeholdes. Rode III – Beverly. Fortrinnsvis tas ved dugnad. Følges opp særskilt. | JAM | Høst 2017 |
| 17 | Innhenting av e-post adresser Det er ønskelig å få innhentet e-post adresser til samtlige beboere. Dette tas med rodelederne, som får ansvar for å lage oversikt innen egen rode. Arne skal ha disse e-post adressene. | Styret | Vår 2017 |

Logg for saker behandlet av styret:

1.    Styret for 2017-2018 / Møteplan

2.    Økonomistatus

3.    Dugnad

4.     Vedlikehold/asfaltering

5.    Årsmøte

6.     Snømåking/strøing

7.     Fartshumper

8.    Gressklipping/sommervedlikehold

9.     Lekeplasser

10.     Beskjæring av trær/hekker

11.     Beplantning i fellesområder

12.    Postkassestativ

13.    Rodeleder rode VI

14.     Canal Digital – generell avtale

15.     Nabovarsler

16.     Rekkverk ved gangsti

17.     Innhenting av e-post adresser